大学生创新创业训练计划项目申报书

项目名称：面向外语学习者的“随写随翻”AI工具开发和实践应用

项目类别：创新训练项目

申报级别：校级/省级/国家级（待填写）

所属学院：浙江工商大学东方语言与哲学学院

项目负责人：待填写

团队成员：待填写

指导教师：待填写

填报日期：2026年4月29日

# 一、项目基本信息

| 项目名称 | 面向外语学习者的“随写随翻”AI工具开发和实践应用 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 创新训练项目 |
| 项目周期 | 2026年5月—2027年4月（可按学校要求调整） |
| 项目负责人 | 待填写 |
| 指导教师 | 待填写 |
| 团队成员 | 待填写 |
| 依托单位 | 浙江工商大学东方语言与哲学学院 |
| 学科方向 | 外国语言文学、人工智能应用、教育技术、软件工程 |
| 项目关键词 | 外语学习；AI翻译；写作润色；学习复盘；大模型应用 |

# 二、项目摘要

本项目面向外语学习者在写作与翻译训练中普遍存在的“写不出、翻不透、留不住”问题，拟开发一款轻量化、可复盘、会督促的“随写随翻”AI学习工具。项目以单页Web应用为主要形态，围绕“智能输入—随写随翻—随写随修—学习沉淀—成长可视—社群互学”形成完整学习闭环。系统支持快速翻译、深度翻译、AI润色、语境输入、语音录入、沉浸写作、历史复盘、表达库、错题库、每日目标、学习热力图及社群共享等功能，并通过FastAPI后端封装大模型调用与Prompt工作流。

项目区别于一次性翻译工具和复杂CAT平台，强调“轻量陪伴，深度成长”：不只给出译文或修改结果，更记录学习过程、解释修改理由、沉淀可复习资料，帮助学习者减少对AI的被动依赖，逐步形成可持续的外语表达能力。

# 三、立项依据与研究背景

随着生成式人工智能与大语言模型快速发展，AI翻译、AI写作和AI润色工具正在深刻改变外语学习方式。然而，在真实学习场景中，外语学习者并非只需要“一个结果”，更需要围绕写作启动、语境判断、表达优化、错误复盘和长期积累的全过程支持。现有通用翻译工具通常重结果轻过程，专业CAT平台功能强但学习成本高，词典类轻应用又难以满足多维学习需求。

本项目基于外语专业学生的真实学习痛点，聚焦个人日常写作与翻译训练场景，将AI能力转化为可持续的学习伙伴。项目不仅具有软件开发价值，也具有外语教学改革和“AI+语言学习”实践探索意义。

● 需求痛点明确：学习者常遇到词汇不足、句式单一、直译机械、改完即忘等问题。

● 应用场景高频：课程写作、翻译作业、邮件表达、社交媒体外语表达等都需要轻量辅助。

● 教学价值突出：系统可将AI修改过程变成教学材料，反哺写作与翻译课程。

● 技术条件成熟：React、FastAPI、ECharts、IndexedDB/localStorage、大模型API等均可支撑快速迭代。

# 四、项目目标

项目总体目标是开发并验证一款面向外语学习者的“随写随翻”AI工具，实现从写作输入、翻译润色到学习复盘和成长激励的完整闭环。

| 目标类型 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 产品目标 | 形成可运行的Web应用原型，支持翻译、润色、复盘、表达库、错题库和学习档案等核心功能。 |
| 技术目标 | 搭建前端轻量、后端服务化、数据本地化的架构，完成大模型Provider抽象和Prompt工作流封装。 |
| 学习目标 | 帮助学习者从AI结果中提取表达、错误和修改理由，形成可复习的个人学习资产。 |
| 教学目标 | 形成“AI+外语学习”教学案例，可用于写作、翻译课程辅助教学和学生自主学习实践。 |
| 成果目标 | 形成软件系统、技术文档、用户手册、项目研究报告、软著申请材料和竞赛展示材料。 |

# 五、主要研究内容与产品功能

## 5.1 智能输入模块

支持文本输入、语音录入和沉浸式写作。学习者可在写作过程中随时调用AI翻译或润色，也可填写语境说明，让模型根据课程作业、正式邮件、校园生活分享等语境调整输出。

## 5.2 随写随翻模块

提供快速模式和深度模式。快速模式用于词句即时查询，强调响应速度；深度模式采用“初译+审校”的双阶段工作流，先生成译文，再从准确性、自然度、语境适配和表达价值等角度审校，输出最终译文和学习建议。

## 5.3 随写随修模块

面向学习者原文提供语法、词汇、风格、逻辑和表达自然度优化，并给出修改说明。学习者可将优秀表达加入表达库，将问题说明加入错题库。

## 5.4 学习复盘模块

系统保存每次翻译/润色历史，支持查看“初稿—译文/终稿—建议/审校说明”的完整链路。历史详情可继续收藏表达和加入错题，形成复盘闭环。

## 5.5 成长可视与激励模块

提供学习档案、近7天练习趋势、14天热力格、每日目标、今日完成进度和连续学习天数，帮助学习者建立持续训练习惯。

## 5.6 语料推荐与社群互学模块

系统根据输入内容和AI输出推荐相关表达，学习者可将译文或润色结果分享到本地社群列表，形成语料共享与同伴启发的初步机制。

# 六、技术路线与系统架构

项目采用“前端轻量、后端服务化、数据本地化”的技术路线。前端使用React和Vite构建单页应用，后端使用FastAPI封装模型调用和AI工作流，数据优先保存在本地浏览器存储中，后续可升级为IndexedDB并支持云端备份。

| 层级 | 技术/模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端层 | React + Vite | 实现写作台、结果展示、表达库、错题库、学习档案和社群视图。 |
| 可视化层 | ECharts | 实现学习趋势图，且采用动态加载减少首屏体积。 |
| 服务层 | FastAPI | 提供健康检查、翻译、润色等接口。 |
| AI编排层 | AIOrchestrator + Prompt模板 | 封装快速翻译、深度初译、深度审校和润色工作流。 |
| 模型适配层 | MockProvider / OpenAIProvider | 默认mock可演示，配置API Key后可接入真实OpenAI Responses API。 |
| 数据层 | localStorage，后续IndexedDB | 保存历史记录、表达库、错题库、目标配置、社群分享等本地学习数据。 |

系统基本流程为：用户输入文本与语境 → 前端发起翻译/润色请求 → FastAPI接收请求 → AIOrchestrator加载Prompt并调用Provider → 返回结构化JSON → 前端展示译文、建议与修改说明 → 用户收藏、复盘、打卡和共享。

# 七、项目创新点

● 双模式翻译轻量化：用“快速/深度”两个按钮承载不同AI介入深度，兼顾即时查询和高质量训练。

● 过程可复盘：系统不只保存结果，还保留初稿、译文/终稿、审校说明和修改建议，帮助学习者看到语言变化过程。

● 学习资产沉淀：将优秀表达、错误说明和历史详情沉淀为表达库与错题库，减少AI改完即忘的问题。

● 成长激励闭环：每日目标、连续天数、趋势图和热力格将外语练习转化为可持续习惯。

● 教学研究转化：项目源自外语教学研究，由学生团队开发成应用，可反哺课程实践并形成教学案例。

● 可扩展AI架构：通过Provider抽象支持未来接入OpenAI、通义、文心等多模型服务。

# 八、实施方案与进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第1—2月 | 用户调研、需求分析、竞品分析、UI原型设计、技术选型。 | 需求文档、原型图、技术路线说明。 |
| 第二阶段 | 第3—5月 | 搭建前后端框架，实现写作台、快速/深度翻译、润色、Prompt模板和AI Provider。 | MVP原型、API文档、Prompt模板。 |
| 第三阶段 | 第6—8月 | 完善历史复盘、表达库、错题库、学习档案、每日目标、可视化和语料推荐。 | 可复盘学习闭环、测试反馈报告。 |
| 第四阶段 | 第9—10月 | 接入真实模型测试，优化Prompt、UI/UX、异常处理和数据持久化方案。 | 稳定演示版、用户测试记录。 |
| 第五阶段 | 第11—12月 | 整理代码、撰写技术文档、用户手册、研究报告，准备软著和竞赛材料。 | 项目报告、软著材料、答辩PPT和演示视频。 |

# 九、团队基础与分工

项目团队以外语专业学生为主体，具有真实学习痛点体验和语言学习场景理解；部分成员已接触“人工智能+语言科学”课程与AI辅助开发实践。团队可采用“语言需求驱动+AI辅助编程+快速迭代”的方式推进，并邀请计算机专业同学或技术顾问参与架构与代码评审。

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人（待填写） | 统筹项目计划、功能优先级、答辩材料与团队协作。 |
| 产品与调研成员（待填写） | 负责用户访谈、需求整理、竞品分析、使用案例收集。 |
| 前端开发成员（待填写） | 负责React界面、交互、可视化、本地存储和用户体验优化。 |
| 后端与AI成员（待填写） | 负责FastAPI、AI Provider、Prompt工作流、接口联调。 |
| 语言与教学成员（待填写） | 负责语料设计、翻译质量评价、教学案例和论文材料。 |
| 指导教师（待填写） | 指导研究方向、教学应用、质量评价和成果总结。 |

# 十、预期成果

| 成果类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 软件成果 | 上线或可本地部署的“随写随翻”Web应用，包含前端、后端、Prompt模板和演示数据。 |
| 文档成果 | 技术文档、用户手册、部署说明、项目申报书、结题报告。 |
| 学习成果 | 形成表达库、错题库、历史复盘和成长可视化的外语学习闭环案例。 |
| 教学成果 | 形成“AI+外语学习”课程辅助教学案例，可用于写作/翻译课程实践。 |
| 知识产权 | 申请软件著作权1—2项。 |
| 竞赛成果 | 参加“互联网+”“挑战杯”等创新创业竞赛，力争获得校级及以上奖项。 |
| 学术成果 | 完成项目研究报告，力争形成论文或会议展示材料。 |

# 十一、经费预算

| 经费用途 | 预算金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务与模型API测试 | 2000 | 用于真实大模型接口测试、少量云端部署和日志监控。 |
| 调研与测试 | 1000 | 用于问卷、访谈、用户测试激励和材料打印。 |
| 资料与文献 | 500 | 用于购买或获取相关学习资料、语料资源和文献。 |
| 软件著作权与成果整理 | 1000 | 用于软著申请、项目材料印制和成果归档。 |
| 竞赛展示与推广 | 1000 | 用于演示视频、海报、公众号/B站推广材料制作。 |
| 合计 | 5500 | 预算可按学校实际经费标准调整。 |

# 十二、风险分析与应对措施

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型调用成本与稳定性 | 真实API调用可能产生费用或网络波动。 | 保留mock模式；设置调用额度；支持多Provider扩展。 |
| AI输出质量不稳定 | 翻译/润色可能出现不准确或过度改写。 | 优化Prompt；引入语境输入；建立人工评价样例。 |
| 用户数据隐私 | 写作内容可能涉及个人学习数据。 | 坚持本地存储优先；云端备份需用户授权；避免提交密钥。 |
| 前端功能复杂度增加 | App组件膨胀、维护困难。 | 持续拆分组件；增加工具函数；后续补充测试。 |
| 学习效果难量化 | 项目成效不易证明。 | 设计前后测、用户访谈、使用日志和翻译质量对比评价。 |

# 十三、当前项目基础

截至2026年4月29日，项目已完成从0到1的MVP原型开发并推送至GitHub个人仓库。当前版本已具备快速/深度翻译、润色、OpenAI Provider抽象、语音输入、沉浸模式、语境输入、推荐语料、表达库、错题库、历史详情、学习档案、每日目标、热力图、社群互学等功能初版。

代码仓库地址：https://github.com/Han-Xinlong/ZJSUer_Translation_assistant

# 十四、参考格式来源

本文档格式参考高校大学生创新创业训练计划项目申报书模板和申报通知中常见结构，包括项目基本信息、立项依据、研究内容、技术路线、创新点、进度安排、团队分工、预期成果、经费预算和风险分析等栏目。

● 四川旅游学院创新创业学院：《大学生创新创业训练申报书模板》，https://www.sctu.edu.cn/cxcy/info/1014/1244.htm

● 兰州交通大学创新创业学院：《大学生创新训练计划项目申请书（创业实践项目）模板2025版》，https://cxcy.lzjtu.edu.cn/info/1197/3990.htm

● 兰州交通大学：《关于开展2021年“大学生创新创业训练计划”项目申报及2020年“大学生创新创业训练计划”项目结题工作的通知》，https://www.lzjtu.edu.cn/info/1062/9429.htm

● 四川文理学院创新创业学院：《关于开展2024年大学生创新创业训练计划项目立项工作的通知》，https://cxcyxy.sasu.edu.cn/info/1012/2831.htm

（本申报书为项目初稿，负责人、成员、经费和周期可按学校正式模板进一步调整。）